和田地区墨玉县

城乡供水一体化信息工程特许经营项目

实施方案

（征求意见稿）

墨玉县水利局、住房和城乡建设局

2026年4月

目录

一、项目概况	1

（一）项目名称	1

（二）实施机构	1

（三）特许经营模式	1

（四）特许经营区域	2

（五）特许经营权范围	2

（六）特许经营权期限	2

二、主要政策依据	2

（一）国家层面	2

（二）新疆维吾尔自治区层面	3

三、项目必要性与可行性分析	3

（一）项目必要性	3

（二）项目可行性	4

（三）特许经营模式可行性论证	4

四、政府与特许经营者的权益划分	5

（一）特许经营者的权利（占用权、经营权、收益权）	5

（二）政府保留的权利（所有权、监管权、调价权）	6

五、人员安置方案	6

（一）安置原则	6

（二）安置范围	7

（三）安置方式	7

（四）社会保障	7

（五）劳动关系处理	8

六、操作流程	8

（一）项目立项阶段（第1个月）	8

（二）招标准备阶段（第2个月）	8

（三）招标采购阶段（第3~5个月）	9

（四）合同签订与特许经营者设立阶段（第5~6个月）	9

（五）经营权移交与管理阶段（第6个月起）	10

（六）期满移交归还（第30年合同期满前6个月）	10

七、保障措施与全周期监管	10

（一）组织保障	10

（二）制度保障	11

（三）监督机制	11

（四）风险预警机制	11

（五）风险处置机制	11

八、附则	12

一、项目概况

（一）项目名称

和田地区墨玉县城乡供水一体化信息工程特许经营项目。

（二）实施机构

墨玉县人民政府授权县水利局、住房和城乡建设局作为牵头实施机构，负责制订实施方案、项目招标、合同签订、收益监管及特许经营全周期管理。县水利局负责农村供水部分技术要求、考核标准、过程监督等事项;县住房和城乡建设局负责城市供水部分的技术要求、考核标准、过程监督等事项。

实施机构主要职责：1、编制特许经营（详版）方案，召开听证会征求意见完善后，报县人民政府批准；2、组织开展特许经营权招标采购工作；3、与中标人签订特许经营协议；4、监督特许经营者履行协议义务；5、组织开展项目绩效评价；6、协调解决项目实施中的重大问题；7、特许经营期满组织资产和经营权收回。

（三）特许经营模式

本项目采用TOT+ROT混合模式，TOT为“转让—运营—移交”模式，ROT为“改建—运营—移交”模式。

本项目存量部分采用TOT模式，即墨玉县人民政府将已建成并投入运营的城乡供水设施的经营权和收益权通过公开竞争方式授予特许经营者，特许经营者在特许经营期内负责项目的运营、维护，并享有经营收益，特许经营期满后将项目设施无偿移交给政府指定机构。

本项目已经具备一定信息化基础，为提高水费收取率，降低人工成本，保障项目可持续发展，允许特许经营者在特许经营期内，经政府批准后对城乡供水一体化项目进行必要的改扩建（ROT模式，即改建—运营—移交），新增投资纳入特许经营成本，通过使用者付费和政府补贴（如有）回收。

（四）特许经营区域

墨玉县行政区全部区域。包括墨玉县所辖的3个街道、5个镇、11个乡，397个行政村及城区，服务人口约60万人。

（五）特许经营权范围

1、运营权：在特许经营区域内独家提供城乡供水服务，包括水源地管理、取水、制水、输配水、售水、供水设施维护等。2、收费权：向用户收取自来水水费及相关增值服务费用。3、资产使用权：特许经营期内使用供水设施、设备、管网等资产。4、更新改造权：根据运营需要，对供水设施进行必要的更新改造，包括信息化和数字化改造。5、改扩建权：经政府批准后，对项目进行必要的扩建。6、其他权利：法律法规规定和特许经营协议约定的其他权利。

（六）特许经营权期限

特许经营期限为30年，自特许经营协议签订之日起计算。特许经营期限届满后，如项目仍需继续采用特许经营模式，实施机构应当重新选择特许经营者，同等条件下可优先选择原特许经营者。

二、主要政策依据

（一）国家层面

1、《中华人民共和国行政许可法》；2、《中华人民共和国合同法》；3、《中华人民共和国公司法》；4、《中华人民共和国水法》；5、《中华人民共和国水污染防治法》；6、《中华人民共和国招标投标法》；7、《中华人民共和国政府采购法》；8、《政府投资条例》（国务院令第712号）；9、《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令第673号）；10、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、中国人民银行2024年第17号令）；11、《市政公用事业特许经营管理办法》（建设部令第126号）；12、《市政公共资源有偿使用收入管理办法》（财税〔2016〕116号）；13、《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号）。

（二）新疆维吾尔自治区层面

1、《新疆维吾尔自治区市政公用事业特许经营条例》（自治区第十届人大常委会公告第19号）；2、《新疆维吾尔自治区农村供水管理办法》（自治区人民政府令第223号）；3、《新疆维吾尔自治区城市供热供水供气管理办法》；4、《关于做好农村供水保障工作的实施意见》（新政办发〔2021〕105号）。

三、项目必要性与可行性分析

（一）项目必要性

1、贯彻落实国家政策的需要：实施本项目是贯彻落实国家关于盘活存量资产、防范地方政府隐性债务、鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营等政策的具体举措，有利于推动投融资体制改革，创新公共服务供给模式。

2、提升供水服务质量的需要：通过引入社会资本，特别是具有专业技术和管理经验的企业，对城乡供水一体化工程进行信息化数字化建设和改造，可以有效提升供水服务的专业化、规范化水平，改善水质，保障供水安全，提高群众满意度。

3、减轻政府财政负担的需要：采用特许经营模式，由社会资本承担项目的运营、维护、更新改造等责任，政府无需新增财政支出，特许经营费收入用于偿还专项债券本息，有效减轻财政负担。

4、促进国有资产保值增值的需要：通过特许经营权价值评估和公开竞争，实现国有资产的市场化定价，实现项目提质增效，促进国有资产保值增值。

（二）项目可行性

1、政策可行性：本项目符合国家关于公用事业特许经营的政策导向，具备充分的政策依据和法律保障。

2、技术可行性：墨玉县现有供水设施基本完善，技术条件成熟，通过必要的更新改造和专业化运营，能够满足特许经营要求。

3、经济可行性：经测算，项目经营收入能够覆盖运营成本并获得合理投资回报，具备市场化运作条件。

4、市场可行性：供水服务具有稳定的用户群体和收费机制，市场需求明确，经营风险可控。

（三）特许经营模式可行性论证

1、与传统政府投资模式比较：近几年，我县落实政策要求，响应群众呼声，积极实施城乡供水一体化工程，通过发行地方政府专项债6项6.9亿元，实施了一批水源、管网等供水工程，提高了供水质量，保证了城乡供水安全。但传统政府投资模式下，政府承担全部投资、建设、运营、维护责任，财政长期投入压力较大。而本项目采用TOT+ROT混合特许经营模式，一是通过TOT模式盘活已建成的存量供水设施，通过特许经营权出让，获得收益用于偿还专项债本息。二是通过ROT模式允许特许经营者在政府批准后进行改扩建，能够弥补现有信息化基础的不足，新增投资也可通过使用者付费和政府补贴合理回收。

2、市场发育程度评估：供水行业市场化程度较高，国内已有大量成功案例，社会资本参与意愿强烈，市场竞争充分。

3、社会资本建设运营能力评估：国内供水行业已形成一批具有丰富经验和专业能力的企业，具备承担项目建设运营的能力。

4、使用者支付意愿和能力评估：供水服务是基本民生需求，用户支付意愿强烈。水价在居民可承受范围内，支付能力充足。

综上所述，采用特许经营模式，政府承担监管责任，不新增财政支出，因此采用TOT+ROT混合特许经营模式是可行的。

四、政府与特许经营者的权益划分

（一）特许经营者的权利（占用权、经营权、收益权）

1、资产占用权：对供水清单内的资产享有实际控制、使用和支配的权利。特许经营者通过占据资产并利用其功能，满足生产经营需求或获取收益。2、经营权：在特许经营区域内独家提供供水服务。3、收费权：向用户收取水费及相关费用的权力。4、更新维修权：对设施进行必要的更新和维修。5、改扩建权：经政府批准后对项目进行改建和扩建。6、经营自主权：在法律和政策允许范围内自主开展经营活动。7、收益权：在支付特许经营费用和运营成本后，享有经营收益。

（二）政府保留的权利（所有权、监管权、调价权）

1、资产所有权：供水设施、土地等资产所有权仍归属政府，由相关部门持有。2、监督权：对特许经营者运营、服务质量、安全生产、财务状况等进行监督。3、价格调控权：供水价格实行政府定价，政府有权根据成本监审结果和社会承受能力决定是否调整水价。4、重大事项审批权：特许经营者的重大投资、重大资产处置、股权变更等事项需经政府批准。5、接管权：在特许经营者严重违约或发生紧急情况时，政府有权临时接管项目。6、协议终止权：在特许经营者严重违约时，政府有权提前终止特许经营协议。

五、人员安置方案

（一）安置原则

1、依法依规原则：严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规；2、保障权益原则：充分保障职工合法权益，不因改革损害职工利益；3、平稳过渡原则：确保人员安置平稳有序，维护社会稳定；4、人随项目走原则：涉及原供水业务所有人员随特许经营项目一并划转至新特许经营者；5、自愿选择原则：尊重职工意愿，提供多种安置方式供选择。

（二）安置范围

从事城乡供水运营的全部人员，包括：管理人员：公司领导、中层干部、行政管理人员等；技术人员：工程师、技术员、化验员等；操作人员：泵工、电工、维修工、抄表员等；乡镇饮水站人员；其他人员：后勤服务人员等。

（三）安置方式

1、整体划转：供水业务相关人员整体划转至特许经营者。2、劳动合同转移：特许经营者与划转人员重新签订劳动合同；原工作年限连续计算，不支付经济补偿金；劳动合同期限不少于原合同剩余期限。3、薪酬待遇：划转人员纳入特许经营者市场化薪酬体系；薪酬水平不低于原单位标准；建立绩效考核机制，实行绩效工资；享受特许经营者同等福利待遇。4、社会保险：社会保险关系转移至特许经营者；缴费基数和比例按国家规定执行；确保社会保险缴费不中断。5、住房公积金：住房公积金账户转移至特许经营者；缴存比例不低于原标准。6、其他待遇：保留原单位工龄，享受带薪年休假；享受特许经营者同等培训、晋升机会；符合条件的，可申请提前退休或内部退养。

（四）社会保障

1、养老保险：划转人员养老保险关系转移至特许经营者；缴费年限连续计算；退休待遇按国家规定执行。2、医疗保险：划转人员医疗保险关系转移至特许经营者；享受医疗保险待遇；医疗费用报销按国家规定执行。3、失业保险：划转人员失业保险关系转移至特许经营者；失业后可按规定领取失业保险金。4、工伤保险：特许经营者为划转人员办理工伤保险；发生工伤事故，按《工伤保险条例》处理。5、生育保险：特许经营者为划转人员办理生育保险；生育待遇按国家规定执行。

（五）劳动关系处理

1、劳动合同签订：特许经营者与划转人员重新签订劳动合同；劳动合同期限不低于原合同期限。2、工作岗位安排：根据划转人员专业特长安排工作岗位；保持原岗位基本不变；提供必要的岗前培训。3、劳动争议处理：建立劳动争议调解机制；依法处理劳动争议；维护职工合法权益。4、退出机制：达到法定退休年龄的，办理退休手续；符合提前退休条件的，可申请提前退休；因个人原因申请离职的，按程序办理。

六、操作流程

（一）项目立项阶段（第1个月）

1、资产梳理：完成清产核资、资产评估。明确可授权的资源范围含供水收费权、经营权及配套运营设备占用权（不含所有权）。2、方案编制：论证项目可行性，委托第三方咨询公司论证引入投资人，报县政府批准确定实施单位，负责制订实施方案、项目招标、合同签订、收益监管及特许经营全周期管理。

（二）招标准备阶段（第2个月）

1、招标文件编制：明确投标人资格，允许投资人单独投标后与国企签订新特许经营者入股协议。2、人员整合安置：从事城乡供水运营的全部人员全部划转入新供水公司，保留国企员工身份，部分借用关系，纳入市场化薪酬体系。

（三）招标采购阶段（第3~5个月）

1、发布公告：通过政府公共资源交易平台发布招标公告，公告期不少于20日，接受具备供水运营经验的企业或联合体报名。2、资格审查：审核企业资质、财务状况、运营方案，审查企业征信记录和违法记录及自筹资金证明。3、评标定标：专家委员会评审，推荐中标人并公示。重点评审运营方案（水质保障措施、应急供水预案）、资金安排、技术方案、管理团队、服务承诺等。推荐中标候选人并公示，公示期不少于5日。

（四）合同签订与特许经营者设立阶段（第5~6个月）

1、履约保证：中标方向实施单位缴纳履约保证金或出具保函。2、签订合同：由第三方提供合同范本，水利局、住房和城乡建设局与中标企业（投资人）签订《特许经营协议》。3、特许经营者设立：投资人按约定出资设立特许经营者；办理工商注册登记手续；办理税务登记、银行开户等手续。4、出资到位：投资人按约定缴纳出资，办理验资手续。5、人员划转：特许经营者与划转人员签订劳动合同；办理社会保险、住房公积金转移手续。6、初始特许费缴纳：中标人或特许经营特许经营者缴纳第一期初始特许费，上缴财政非税收入。

（五）经营权移交与管理阶段（第6个月起）

1、权益移交：住房和城乡建设局向新特许经营者颁发《市政公用事业特许经营许可证》，明确经营范围、期限、服务标准。原运营公司向新特许经营者移交供水收费系统、用户档案、运营设备清单，新特许经营者正式承接供水服务。

2、运营监管：企业负责供水生产、水质检测、设备维护，定期报送运营报表。政府部门（城乡建设、水利局、卫生健康、生态环境、市场监管等）监督水质安全与服务质量，确保达标。

3、年度特许经营费缴纳：特许经营者按年缴纳特许经营费；逾期缴纳的，按规定加收滞纳金。

（六）期满移交归还（第30年合同期满前6个月）

1、资产清查：政府组织第三方机构核查资产成新率（≥40%，对应评估报告成新率计算逻辑），新增设备无偿归政府所有。资产完好率≥90%，否则由投资人按折旧价赔偿。2、财务审计：对特许经营者进行财务审计；清理债权债务；处理改扩建形成的剩余资产。3、无偿收回:新公司向国资部门移交所有运营资料、用户档案、收费系统，注销供水相关资质；经营权无偿归还政府。

七、保障措施与全周期监管

（一）组织保障

成立县政府分管领导任组长的项目领导小组，统筹协调水利、住建、财政（国资）、市场监管、卫生、审计等部门，明确职责分工，确保项目推进与争议解决。

（二）制度保障

制定《墨玉县供水特许经营管理办法》，规范合同履行、资金管理、服务监管等流程，明确各方权责、价格调整程序及违约处罚条款，建立监督委员会，吸纳公众代表参与。

（三）监督机制

1、政府监督：定期检查企业运营情况、水质安全及资金使用，公开投诉渠道（电话、邮箱），及时处理群众反馈。2、社会监督：引入第三方机构（会计师事务所、水质检测机构）开展独立评估，每年公示项目运营报告，接受社会监督。

（四）风险预警机制

1、黄色预警:水质达标率低于95%,责令30日内整改，（参考GB50974：2014标准）。2、橙色预警:超过30天未缴纳年度特许费或分红延迟支付超30天,冻结部分经营权收益。3、红色预警:发生重大水质污染事故或连续两年亏损合计超过3000万元,启动应急机制，按照合同约定，政府临时接管。

（五）风险处置机制

1、价格调整：若新特许经营者连续三年净利润率＜5%，启动价格听证程序，使用成本监审方式，经政府批准后可上调水价（幅度≤10%）。2、应急保障：企业制定《供水安全应急预案》，储备应急物资，政府建立应急供水调度机制，确保极端情况下供水稳定。3、应急接管：当发生重大水质污染事故或超过3个月未缴纳年度资源使用费时，政府有权临时接管经营权，直至风险解除。

八、附则

本方案由县水利局、县住房和城乡建设局负责解释和细化。

实施过程中如遇国家或自治区政策调整，按最新规定执行。